S o c i e t à   p e r   a z i o n i

HSE - ASPI

Sede di Roma

Via Bergamini, 50

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

DA INTERFERENZE

(art. 26, comma 3 D. Lgs 81/08, come modificato dal D.Lgs. 106/09)

| N. contratto d’appalto/opera | XXXXXX |
| --- | --- |
| Attività oggetto del contratto d’appalto/opera | ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE DELL’INTERA TRATTA AUTOSTRADALE DI COMPETENZA DELLE DIREZIONI 1 TRONCO DI GENOVA, 3 TRONCO DI BOLOGNA, 4 TRONCO DI FIRENZE, 5 TRONCO DI FIANO ROMANO, 7 TRONCO DI PESCARA E 9 TRONCO DI UDINE |
| L’Appaltatore /prestatore d’opera | XXXXXX |

Data, …………………

INDICE

1.	INTRODUZIONE	3

2.	CRITERI UTILIZZATI NELL’IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE  DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI	6

3.	MODALITÀ D’IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE	7

4.	SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’APPALTO	8

4.1	FIGURE DEL COMMITTENTE	10

4.2	ANAGRAFICA E FIGURE TECNICHE DELL’IMPRESA APPALTATRICE	11

5.	ELENCO ATTIVITA’ OGGETTO DEL DUVRI	12

6.	AMBITO DI INTERVENTO, MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI E OBBLIGHI E DIVIETI	14

ELENCO DEI RISCHI AMBIENTALI E INTERFERENZIALI – TRATTA	20

7.	ANALISI DEI RISCHI E RELATIVE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE - TRATTA	23

8.	AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19	38

9.	COSTI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DAI RISCHI AMBIENTALI E INTERFERENZIALI	38

10.	ALLEGATI	43

## INTRODUZIONE

Il presente DUVRI è redatto dal Committente (soggetto che affida il contratto d’appalto), ai sensi dell’art. 26  c. 3 ter del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., al fine di fornire all'Appaltatore le informazioni sui rischi da interferenze dei quali il Committente ha conoscenza e che potrebbero potenzialmente derivare dalla esecuzione del contratto e sulle misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze e sulle misure di emergenza, in relazione alle attività che l’appaltatore è chiamato a svolgere.

Le attività affidate in appalto non sono lavori edili o di ingegneria civile  e si espleteranno  all’interno delle seguenti tipologie di aree di intervento che possono non essere nella disponibilità giuridica del Committente:

- Tratte autostradali e relative pertinenze di competenza delle Direzioni di Tronco;

- Cantieri di lavori soggetti al Titolo IV del D.Lgs. 81/08 di competenza della Business Unit Ingegneria e Realizzazione (o della Business Unit Operation es. Pavimentazioni/Cantieri di competenza della DT);

- Aree esterne alle pertinenze autostradali di competenza di enti o privati terzi;

Come previsto dall’art. 26  c. 2 del D.Lgs 81/2008, i Datori di lavoro dell’Appaltatore, ivi compresi i subappaltatori, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture  devono:

- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

In tal senso il Committente (tramite il RUP)  promuove tali attività di cooperazione e di coordinamento, elaborando il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze e condividendo il presente DUVRI con l’Appaltatore e con:

- Il Direttore di Tronco, Datore di lavoro che ha la disponibilità giuridica dei luoghi ove sarà svoltà l’attività oggetto dell’appalto.

- il  RUP e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (di seguito CSE del cantiere in Titolo IV) e, tramite questi, con l’impresa affidataria e le esecutrici del/i cantiere/i nel quale verrà svolta l’attività oggetto del DUVRI.

- Eventuali enti o privati terzi nelle cui pertinenze saranno svolte le attività oggetto  dell’appalto.

In particolare, il presente DUVRI è condiviso dal Committente, tramite il RUP, con il Direttore di Tronco (Datore di Lavoro che ha la disponibilità giuridica dei luoghi), mediante riunione di coordinamento, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, e - ove necessario - può essere integrato dal Direttore di Tronco (o da soggetti da questo delegati) attraverso il Verbale di Modifica ed integrazione al DUVRI, riferendolo ai rischi da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. Tale eventuale modifica del DUVRI integra gli atti contrattuali.

Il DUVRI potrà essere integrato dall’Appaltatore con riferimento alla propria organizzazione, ai rischi effettivi indotti dalle lavorazioni oggetto dell’appalto e alle eventuali proposte di ulteriori misure di prevenzione e protezione da adottare, previa approvazione del Committente e del Datore di Lavoro che ha la disponibilità giuridica dei luoghi .

II/i CSE del/i cantiere/i nel quale verrà svolta l’attività oggetto del DUVRI, prima dell’inizio dell’attività, presa visione del DUVRI informa l’Appaltatore circa gli ulteriori rischi ambientali e interferenziali presenti in cantiere, oltre a quelli già individuati nel documento, al fine di concordare le relative misure di prevenzione e protezione. Il Verbale di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento redatto a valle della riunione di coordinamento e sottoscritto per accettazione dall’appaltatore, dal CSE e dall’impresa affidataria ed eventuali esecutrici del cantiere in titolo IV, costituisce integrazione sia degli atti contrattuali e dello stesso DUVRI, che dei PSC/POS degli appalti dei cantieri in Titolo IV.

Per le attività oggetto del presente DUVRI che si svolgeranno fuori dalle pertinenze autostradali (ambito pubblico di Comuni/Provincia o altri Enti, ambito privato con disponibilità giuridica dei luoghi di un soggetto terzo), al fine di individuare i rischi interferenziali e ambientali, il RUP deve condividere il presente documento con le relative figure di riferimento (Enti, Comuni, privati, etc.), al fine di completare il censimento di eventuali altre interferenze oltre a quelle già individuate nel presente DUVRI. Le stesse potranno essere integrate e valutate riportandole all’interno degli specifici verbali quali: Verbale di Modifica ed integrazione al DUVRI e/o durante la riunione preliminare di cooperazione e coordinamento o durante le riunioni di cooperazione e coordinamento in corso di attività, i cui Verbali costituiranno integrazione del DUVRI.

L’eventuale svolgimento da parte dell’appaltatore di attività rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008 (lavori edili o di ingegneria civile), sarà effettuata solo previa nomina delle eventuali figure di sicurezza previste e integrazione della documentazione di sicurezza e dei requisiti di idoneità tecnico professionale. In difetto di ciò, le medesime eventuali attività non potranno essere svolte.

Se per le attività di cui al presente DUVRI ci sarà la necessità di usufruire di Subappalto dopo la stipula del contratto, il presente documento deve essere consegnato ai subappaltatori e verrà indetta una  riunione  con  tutti  i  soggetti  interessati  per  l’elaborazione  del  Verbale  di  riunione  di cooperazione e di coordinamento in corso di attività nel quale deve essere formalizzata espressa accettazione da parte dei subappaltatori, oltre che Committente, appaltatore, Subappaltatore, e Datore di lavoro che ha la disponibilità giuridica dei luoghi presso i quali verrà espletata (Direttore di Tronco in caso di attività svolte in tratta autostradale o pertinenze di competenza della Direzione di Tronco)

## CRITERI UTILIZZATI NELL’IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE  DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI

La presente valutazione dei rischi da interferenze è stata effettuata procedendo preliminarmente al reperimento di tutte le informazioni necessarie per identificare le attività previste dall’appalto (vedi Allegato 1) e le possibili interferenze correlate con il loro svolgimento.

Per ciascuna attività sono state raccolte le informazioni riguardanti: gli specifici luoghi/aree/ambienti di lavoro; i percorsi e i luoghi di transito impiegati per accedervi; i turni e la durata delle attività; i veicoli, le macchine, le attrezzature, le sostanze, i preparati e i materiali utilizzati; la presenza contemporanea di personale del Committente e/o di altre imprese appaltatrici/subappaltatrici/lavoratori autonomi nei medesimi luoghi e ambienti di lavoro. Ogni attività è stata scomposta in fasi di lavoro e per ciascuna di esse sono stati individuati e valutati i rischi derivanti dalle possibili interferenze, e sono state identificate le relative misure di prevenzione e protezione.

Per la identificazione dei rischi da interferenza sono stati analizzati, in particolare, i seguenti aspetti:

- sovrapposizione di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;

- fattori di rischio introdotti nei luoghi di lavoro del Committente (o del Datore di Lavoro che ha disponibilità giuridica dei luoghi) dall’attività del’Appaltatore;

- fattori di rischio esistenti nei luoghi di lavoro in cui deve operare l’Appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’Appaltatore;

- fattori di rischio derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente, che comportino rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata.

La valutazione dei rischi da interferenze è stata condotta in riferimento, oltre che al personale dell’Appaltatore, anche alle altre imprese e lavoratori autonomi eventualmente cooperanti, agli utenti autostradali, alle autorità (Polizia stradale, forestale, ecc.) e ai terzi che a vario titolo possono intervenire presso i luoghi e gli ambienti del Committente interessati dalle attività oggetto del contratto d’appalto.

Il presente documento non contempla la valutazione dei rischi specifici propri dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, devono attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08 a loro carico.

## MODALITÀ D’IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE

Nel caso in cui durante la riunione preliminare di coordinamento, o a seguito di sopralluogo effettuato prima dell’esecuzione del contratto presso le aree interessate dall’intervento, alla presenza dell’Appaltatore, del RUP (o assistente in materia di sicurezza), del Direttore di Tronco, Preposto dell’Ente Terzo o dei Preposti delegati delle suddette figure, del CSE competente (in caso di attività da svolgere in cantieri di Titolo IV) si ravvisasse la necessità di integrare il DUVRI in relazione ad eventuali ulteriori rischi ambientali e interferenziali presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, saranno definite e concordate le relative misure di prevenzione e protezione e le misure di gestione delle emergenze, e sarà redatto il Verbale di modifica e integrazione del DUVRI (vedi Allegato 5), che deve essere allegato al presente DUVRI insieme al Verbale di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento (sottoscritto per accettazione dalle figure suddette) e costituisce integrazione sia degli atti contrattuali e dello stesso DUVRI e del PSC in caso di cantieri in Titolo IV.

Durante l’esecuzione del contratto (anche in funzione della durata dell’attività), gli eventuali aggiornamenti e variazioni, dovuti a modifiche di carattere tecnico, logistico ed organizzativo del DUVRI, saranno condivisi nelle riunioni di cooperazione e coordinamento in corso di attività dai soggetti coinvolti e riportati nel Verbale di riunione di cooperazione e coordinamento in corso di attività (Vedi Allegato 6). Tale verbale, come il precedente, deve essere allegato al presente DUVRI e ne costituirà dinamico aggiornamento.

L’Appaltatore – ed ogni eventuale subappaltatore - è tenuto a rendere edotti i propri dipendenti dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione e gestione delle emergenze definite nel DUVRI e in tutte le successive integrazioni.

## SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’APPALTO

| Rif. contratto d’appalto |  |
| --- | --- |
| C.I.G. |  |
| Committente | Ing. Fernando De Maria |
| Durata del contratto (anni, mesi, giorni) | 2 anni |
| Durata delle attività (anni, mesi, giorni) | Si lavorerà: - A richiesta del Committente per l’intera durata del contratto; - 5 gg su 7gg, ma in caso di urgenza possono intervenire anche negli altri giorni. |
| N° persone dell’appaltatore impiegate per l’attività | N°3 addetti al giorno (1 squadra di lavoro) |
| Attività oggetto dell’appalto | ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE DELL’INTERA TRATTA AUTOSTRADALE DI COMPETENZA DELLE DIREZIONI 1 TRONCO DI GENOVA, 3 TRONCO DI BOLOGNA, 4 TRONCO DI FIRENZE, 5 TRONCO DI FIANO ROMANO, 7 TRONCO DI PESCARA E 9 TRONCO DI UDINE |
| Descrizione attività | Sono previste in generale le seguenti macro attività: - Raggiungimento dell’area di lavoro da carreggiata autostradale con proprio mezzo; - Raggiungimento dell’area di lavoro da viabilità locale; - Apposizione, rimozione e Mantenimento in efficienza della segnaletica propedeutica alla delimitazione del cantiere sia su carreggiata autostradale che su viabilità locale; - Spostamenti a piedi o con mezzo per eseguire le attività; - Attività di rifacimento ed ammodernamento della segnaletica verticale eseguita anche su mezzi d’opera; Rimozione segnali e sostegni; Posa in opera di segnaletica verticale con eventuale realizzazione di fondazione. Nel dettaglio, le attività comprendono il rifacimento ed ammodernamento della segnaletica verticale nell’ambito di n°6 DDTT: - 1 Direzione 1° Tronco – GENOVA - 2 Direzione 3° Tronco – BOLOGNA - 3 Direzione 4° Tronco – FIRENZE - 4 Direzione 5° Tronco – FIANO ROMANO - 5 Direzione 7° Tronco – PESCARA - 6 Direzione 9° Tronco – UDINE Lo scopo è quello di integrare la segnaletica orizzontale regolando il traffico a seconda delle diverse condizioni ambientali e planimetriche del tracciato; permettendo il recepimento delle informazioni di notte ed in presenza di condizioni climatiche avverse contribuisce ad aumentare lo standard di sicurezza e facilita la percorrenza da parte dell'utenza. Nei tratti autostradali classificati ad alta frequenza di nebbia deve essere installata una specifica segnaletica verticale didattica. A di fuori della sede autostradale tale segnaletica indirizza l’utenza all’autostrada. Questa sarà posta a un raggio di 10 Km rispetto alla fascia limitrofa al tracciato autostradale. Nell'ambito extraurbano, limitatamente alla zona suddetta, devono essere interessati tutte le intersezioni in accordo con gli Enti Proprietari o Concessionari delle strade limitrofe cointeressati. In generale la segnaletica sarà costituita da: - Segnaletica su Portali a cavalletto ed a bandiera - Mono-pali di varie altezze; - Segnali al di sopra delle pensiline di stazione; - Segnaletica su new jersey; - Segnaletica su barriera metallica; - Segnaletica da installare in galleria; - Segnaletica su cavalcavia; - Segnaletica puntuale con struttura particolare su manufatti di vario genere; - Segnaletica indicante le modalità di pagamento; - Delineatori modulari di curva; - Etc.. E’ inoltre prevista la realizzazione di: - Blocchi di ancoraggio in cls per l’installazione degli impianti su terra; - Bullonature, ancoraggi e saldature. Per lo svolgimento dell’attività è previsto l’utilizzo di mezzi speciali per attività sopra i 2 m di altezza. Per i dettagli delle lavorazioni si rimanda al capitolato speciale d’appalto parte I e II, allegato al presente documento. |
| Luoghi interessati (carreggiata autostradale, viabilità locale, proprietà enti terzi etc.) | - 1 Direzione 1° Tronco – GENOVA - 2 Direzione 3° Tronco – BOLOGNA - 3 Direzione 4° Tronco – FIRENZE - 4 Direzione 5° Tronco – FIANO ROMANO - 5 Direzione 7° Tronco – PESCARA - 6 Direzione 9° Tronco – UDINE |
| Orario di lavoro/turni | Variabile all’interno dell’orario di lavoro di cui al contratto (orario Diurno Notturno) |
| Attività che comportano cooperazione e soggetti coinvolti | Le attività che comportano cooperazione sono quelle riportate alla sezione precedente. I soggetti coinvolti possono essere: Committente, Datore di lavoro, RUP (o Assistente in materia di Sicurezza), Personale DG-DDTT ASPI, Personale Imprese Controllate, Direttore dei lavori, CSE, Appaltatori, Subappaltatori, Imprese terze, HSE Manager di area/ HSE Specialist, HSE Manager DT |

## FIGURE DEL COMMITTENTE

| Committente | Ing. Fernando De Maria |
| --- | --- |
| RUP | …………… |
| DEC |  |
| Datore di lavoro competente per i luoghi di esecuzione del contratto | - DDTT di competenza; - Eventuali imprese appaltatrici dei Cantieri in titolo IV presenti sulle tratte interessate dalle attività del Duvri; - Eventuali Enti terzi (aree in approccio alla carreggiata autostradale) |
| Assistente RUP alle attività in materia di sicurezza | …………… |
| HSE Manager di Area (DDTT) | …………… |
| Personale genericamente presente nei luoghi di azione | Personale Aspi per supervisione e controllo, Datore di lavoro, RUP (o Assistente in materia di Sicurezza), Personale DG-DDTT Aspi, Personale Imprese Controllate, Direttore dei lavori, CSE, Appaltatori, Subappaltatori, Imprese terze, Lavoratori Autonomi, HSE Manager di area/ HSE Specialist |

## ANAGRAFICA E FIGURE TECNICHE DELL’IMPRESA APPALTATRICE

| Impresa appaltatrice | …………… |
| --- | --- |
| Sede legale dell’impresa appaltatrice | …………… |
| Datore di lavoro dell’impresa appaltatrice | …………… |
| Referente dell’impresa appaltatrice per la gestione del contratto |  |
| Preposti dell’impresa appaltatrice |  |
| RSPP dell’impresa appaltatrice |  |
| Impresa subappaltatrice* (vedere Allegato 3 della procedura Aspi “Richiesta di subcontratto”) | …………… |
| Sede legale dell’impresa subappaltatrice | …………… |
| Titolare dell’impresa subappaltatrice | …………… |
| Referente dell’impresa subappaltatrice per la gestione del contratto | …………… |

## ELENCO ATTIVITA’ OGGETTO DEL DUVRI

ATTIVITA’ 1 - CIRCOLAZIONE LUNGO LA TRATTA AUTOSTRADALE CON AUTOMEZZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL LUOGO IN CUI VERRÀ EFFETTUATA L’ATTIVITÀ OGGETTO DEL DUVRI.

Le attività oggetto del presente DUVRI prevedono l’arrivo da carreggiata autostradale. Il cantiere in Titolo I sarà appositamente predisposto su carreggiata autostradale per le attività del DUVRI e prevede in generale la parzializzazione/chiusura della carreggiata.

I fornitori raggiungono l’area di lavoro con i propri mezzi che parcheggiano all’interno del cantiere già predisposto, secondo le modalità previste all’interno del Manuale dell’operatore su Strada di Aspi. Successivamente, i fornitori procedono a piedi o con i mezzi per raggiungere i luoghi in cui effettuare l’attività

Le attività richieste, potrebbero prevedere l’arrivo presso i luoghi di lavoro dalla sede autostradale con i propri mezzi, in cantieri in TITOLO V presenti lungo le tratte interessate. Gli appaltatori parcheggiano il veicolo nell’area indicata dal preposto dell’Impresa Affidataria del cantiere in Titolo IV (CSE, DL etc) e successivamente circolano a piedi o su mezzo all’interno dell’area stessa per raggiungere i punti in cui effettuare l’attività.

ATTIVITA’ 2 - CIRCOLAZIONE LUNGO LA VIABILITÀ LOCALE CON AUTOMEZZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL LUOGO IN CUI VERRÀ EFFETTUATA L’ATTIVITÀ OGGETTO DEL DUVRI.

Le attività oggetto del presente DUVRI prevedono l’arrivo presso il luogo di lavoro, ubicato presso aree esterne al sedime autostradale con accesso da viabilità locale.

I fornitori raggiungono l’area di lavoro con i propri mezzi e parcheggiano all’interno del cantiere già predisposto, secondo le modalità previste all’interno del Manuale dell’operatore su Strada di Aspi. Successivamente, i fornitori procedono a piedi o con i mezzi per raggiungere i luoghi in cui effettuare l’attività

Le viabilità locali interessate sono quelle che gravitano intorno al perimetro delle DDTT interessate dall’attività del DUVRI.

ATTIVITA’ 3 – INSTALLAZIONE, RIMOZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA SEGNALETICA TEMPORANEA DI DELIMITAZIONE DELL’AREA DI LAVORO SU CARREGGIATA AUTOSTRADALE E VIABILITA’ LOCALE

L’attività prevede la posa/rimozione e mantenimento in efficienza della segnaletica temporanea di delimitazione e segnalazione dell’area di lavoro oggetto del contratto in carreggiata autostradale e su viabilità locale per il posizionamento della segnaletica stradale in approccio.

Il personale di Autostrade in questa fase può essere presente per attività di supervisione e controllo.

ATTIVITA’ 4 – ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE DELL’INTERA TRATTA AUTOSTRADALE DI COMPETENZA DELLE DIREZIONI 1 TRONCO DI GENOVA, 3 TRONCO DI BOLOGNA, 4 TRONCO DI FIRENZE, 5 TRONCO DI FIANO ROMANO, 7 TRONCO DI PESCARA E 9 TRONCO DI UDINE

Sono previste in generale le seguenti macro attività:

-	Spostamenti a piedi o con mezzo per eseguire le attività;

-	Attività di rifacimento ed ammodernamento della segnaletica verticale eseguita anche su mezzi d’opera; Rimozione segnali e sostegni; Posa in opera di segnaletica verticale con eventuale realizzazione di fondazione.

Nel dettaglio, le attività comprendono il rifacimento ed ammodernamento della segnaletica verticale nell’ambito di n°6 DDTT:

- 1	Direzione 1° Tronco – GENOVA

- 2	Direzione 3° Tronco – BOLOGNA

- 3	Direzione 4° Tronco – FIRENZE

- 4	Direzione 5° Tronco – FIANO ROMANO

- 5	Direzione 7° Tronco – PESCARA

- 6	Direzione 9° Tronco – UDINE

In generale la segnaletica sarà costituita da:

-	Segnaletica su Portali a cavalletto ed a bandiera

-	Mono-pali di varie altezze;

-	Segnali al di sopra delle pensiline di stazione;

-	Segnaletica su new jersey;

-	Segnaletica su barriera metallica;

-	Segnaletica da installare in galleria;

-	Segnaletica su cavalcavia;

-	Segnaletica puntuale con struttura particolare su manufatti di vario genere;

-	Segnaletica indicante le modalità di pagamento;

-	Delineatori modulari di curva;

-	Etc..

E’ inoltre prevista la realizzazione di:

-	Blocchi di ancoraggio in cls per l’installazione degli impianti su terra;

-	Bullonature, ancoraggi e saldature.

Per lo svolgimento dell’attività è previsto l’utilizzo di mezzi speciali per attività sopra i 2 m di altezza.

Per i dettagli delle lavorazioni si rimanda al capitolato speciale d’appalto parte I e II, allegato al presente documento.

## AMBITO DI INTERVENTO, MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI E OBBLIGHI E DIVIETI

AMBITO DI INTERVENTO:

- Le attività oggetto del contratto d’appalto verranno effettuate all’interno di cantieri di lavori soggetti al Titolo IV del D. Lgs 81/08.

Per quanto riguarda le informazioni per il fornitore circa i rischi interferenziali e ambientali presenti nelle aree di lavoro e il coordinamento con il Committente e il Datore di lavoro che ha la disponibilità giuridica dei luoghi, si dovrà fare riferimento al PSC (Piano di sicurezza e di coordinamento) al cui interno sono riportati i rischi e le relative misure preventive e protettive per quanto riguarda:

-	Area di cantiere;

-	Organizzazione del cantiere;

-	Lavorazioni;

-	Gestione delle interferenze e

-	Coordinamento delle lavorazioni;

-	Gestione delle emergenze.

Sono presenti i POS delle imprese esecutrici relativi alle attività svolte nel cantiere in Titolo IV.

Eventuali altri rischi non previsti all’interno del suddetto PSC ma individuati in cantiere dal fornitore o all’interno del presente documento, saranno oggetto di riunione di  coordinamento con il CSE e con i preposti delle imprese affidatarie e dovranno essere integrati nel PSC e nel DUVRI attraverso i Verbali di modifica e integrazione del DUVRI o i Verbali di riunione di cooperazione e coordinamento in corso di attività.

- L’accesso deve essere concordato con il CSE e/o con il Preposto dell’impresa affidataria;

- Nelle aree di cantiere i lavoratori dell’appaltatore devono essere sempre accompagnati da un rappresentante del Committente (RUP) o da un suo assistente in materia di sicurezza e/o dal CSE, DL e/o dal HSE Manager e/o HSE Specialist e/o dall’impresa affidataria dei Lavori del cantiere in cui si svolgeranno le attività del contratto (Capo Cantiere, RSPP, Preposto del cantiere interessato dalle attività del DUVRI). Le visite nel cantiere devono essere programmate con le stesse figure;

- Attenersi sempre alle disposizioni del Preposto dell’impresa affidataria e/o del CSE in relazione alle modalità di accesso, manovra e parcheggio delle proprie autovetture e alle modalità di spostamento a piedi all’interno del cantiere;

- Attuare quanto disposto dal CSE e/o dal responsabile dell’impresa affidataria (Preposto, Capo cantiere, etc.), in relazione alle fasi di lavorazione in atto nel cantiere e in riferimento a quanto previsto nei documenti di Sicurezza (Piano di Sicurezza e Coordinamento, POS e Riunioni di Coordinamento) su: i rischi presenti, le relative misure preventive e protettive, le norme di comportamento, il lay-out del cantiere (luoghi in cui poter transitare ed altri dove è vietato) e su ogni altra eventuale informazione necessaria al fine di garantirne la sicurezza;

- E’ vietato l’accesso in aree di cantiere destinate ad altre attività; in caso di interventi in aree in cui già insistono altri lavori, l’accesso all’area e l’eventuale posizionamento dei mezzi devono essere preventivamente concordati con il Responsabile dell’area di lavoro (Preposto/Capo Cantiere/CSE/DL).

- Le attività oggetto del contratto d’appalto si svolgeranno in aree di competenza della Direzione di Tronco e pertanto, il RUP deve trasmettere il presente documento alle DDTT di competenza (che hanno la disponibilità giuridica dei luoghi), al fine di completare il censimento di eventuali altre interferenze impiantistiche e ambientali oltre a quelle già individuate nel presente DUVRI. Le stesse potranno essere integrate e valutate in sia in fase di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento che in fase successiva riportandole all’interno degli specifici verbali quali: Verbale di Modifica ed integrazione al DUVRI e Verbale di Riunione di cooperazione e coordinamento in corso di attività, che costituiranno integrazione del DUVRI.

- Le attività oggetto del contratto d’appalto si svolgeranno fuori dall’ambito autostradale (ambito pubblico su viabilità locale) e pertanto il RUP deve condividere il presente documento con le relative figure di riferimento (Enti, Comuni, etc.), al fine di completare il censimento di eventuali altre interferenze impiantistiche e ambientali oltre a quelle già individuate nel presente DUVRI. Le stesse potranno essere integrate e valutate in sia in fase di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento che in fase successiva riportandole all’interno degli specifici verbali quali: Verbale di Modifica ed integrazione al DUVRI e Verbale di Riunione di cooperazione e coordinamento in corso di attività, che costituiranno integrazione del DUVRI.

In questa fattispecie, il fornitore deve nello stesso tempo attivarsi in prima persona con il soggetto gestore dei suddetti ambiti per quanto segue:

- Ottenere l’autorizzazione all’accesso alle aree in cui verranno svolte le attività oggetto del DUVRI;

- Attenersi alle eventuali disposizioni fornite dal soggetto gestore delle aree in relazione ai rischi interferenziali e ambientali presenti;

- Informare il soggetto gestore delle aree circa le modalità e i tempi di esecuzione delle attività oggetto del DUVRI.

Quanto riportato ai punti b e c, sarà oggetto di integrazione da parte del RUP del DUVRI Preliminare attraverso gli specifici verbali quali: Verbale preliminare di Cooperazione e Coordinamento, Verbale di Modifica ed integrazione al DUVRI e Verbale di Riunione di cooperazione e coordinamento in corso di attività.

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI E OBBLIGHI E DIVIETI

- Tutti coloro che entrano in cantiere sia sulla rete ASPI (nastro autostradale, piazzole, piste di stazione, aree di servizio, Direzione di Tronco) che in ambito extra autostradale devono avere una dotazione minima obbligatoria di DPI (DRESS CODE ASPI) da indossare in qualsiasi area di cantiere e durante qualsiasi attività lavorativa:

- Elmetto di protezione;

- Indumenti ad Alta Visibilità in Classe 3 o equivalente (o combinazione adeguata di classe II);

- Calzature Scarpe antinfortunistiche;

- Occhiali di protezione.

Per tutti gli altri DPI, si rimanda all’analisi degli elementi essenziali e ai rischi relativi alle lavorazioni,

ad eccezione dei seguenti DPI che devono essere sempre previsti in considerazione del fatto che le attività vengono svolte in cantieri in ambito autostradale: Otoprotettori, mascherine (Tipo FFP2) e guanti.

Per i lavori all’aperto il personale deve essere dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale (indumenti invernali o estivi sempre in classe 3) per mantenersi riparato sia dalle temperature rigide che da quelle calde.

- Le modalità di posa, movimentazione, rimozione e mantenimento della segnaletica e della pre-segnaletica di avvertimento in carreggiata autostradale, nonché le norme di comportamento da parte di tutti i lavoratori su strada devono essere conformi a quanto contenuto negli “Indirizzi Operativi per la Sicurezza dell’Operatore su Strada” vigente. Le disposizioni e le norme previste negli Indirizzi Operativi generali devono essere rispettate durante qualunque attività svolta su strada, in particolare per la realizzazione di tutti i cantieri sulle pertinenze autostradali.

- Nel caso sia prevista l’installazione, la segnaletica e la pre-segnaletica di cantiere in carreggiata autostradale, queste devono essere conformi a quando previsto dal “Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l’Italia” (ultimo aggiornamento).

- La segnaletica di cantiere su viabilità locale deve essere conforme agli schemi previsti nel DM 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” (estratto dal supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002);

- Tutte le attività di circolazione, manovra e fermata su viabilità locale devono essere eseguite nel rispetto del vigente “Codice della Strada”.

- Gli schemi segnaletici adottati devono essere sottoposti all’autorizzazione da parte delle Direzioni di Tronco, in caso di lavori su sedime autostradale e degli Enti Competenti/Privati nel caso di lavori al di fuori del sedime autostradale, nel rispetto delle ordinanze e prescrizioni da essi emesse.

- L’inizio dei lavori su sedime autostradale deve essere sempre autorizzato da ASPI.

- In caso di lavori su piattaforma autostradale, l’attività di posa/rimozione della segnaletica – se prevista dal contratto - potrà essere effettuata solo a valle di comunicazione positiva da parte della Sala Radio competente per Tronco. La stessa Sala Radio deve essere contattata in caso di emergenze.

- Tutti i mezzi operativi e non che accedono al cantiere devono essere muniti di lampeggiante ECE 65 in funzione e perfettamente efficiente.

- L’accesso in cantiere da parte dei dipendenti dell’Appaltatore e di eventuali subappaltatori è subordinato al superamento con esito positivo dell’Induction ed all’ottenimento dell’Autorizzazione a manovra da parte della Direzione di Tronco competente (quest’ultima solo in caso di attività su piattaforma autostradale).

- Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro (ai sensi dell’art. 26, c. 8 del D. Lgs 81/08). La tessera deve contenere, inoltre, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, c. 1, lettera c), del suddetto decreto deve contenere anche l'indicazione del Committente (ai sensi dell’art. 5 della L. 136/2010).

- L’Appaltatore deve assicurare che i mezzi, le macchine e le attrezzature di lavoro in uso siano conformi alla normativa vigente attraverso la documentazione attestante conformità e le verifiche periodiche.

- Evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività, perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione), i cicalini dei mezzi e delle macchine ed i richiami vocali di altri lavoratori.

- E’ vietato l’accesso in aree di cantiere non destinate all’attività oggetto del DUVRI. Qualora si ritenga necessario l’accesso a tali aree si deve preventivamente concordare l’intervento con il Datore di Lavoro che ha la disponibilità giuridica dei luoghi, e in caso di aree di cantiere in Titolo IV, coordinandosi con il CSE e l’impresa affidataria, definendo le modalità di accesso e il posizionamento di eventuali mezzi e/o attrezzature.

- L’accesso in cantiere non sarà consentito in caso di avverse condizioni meteorologiche. Qualora le condizioni negative sopravvengano successivamente all’inizio delle attività queste devono essere immediatamente sospese;

- Rispettare la segnaletica verticale e orizzontale presenti in cantiere;

- Rispettare i limiti di velocità imposti dalla segnaletica di cantiere o se assente procedere a passo d’uomo;

- Negli spostamenti a piedi, utilizzare di preferenza, dove presente, la viabilità pedonale;

- Non transitare o sostare nella vicinanza di mezzi d’opera e, in caso d’incrocio, dare la precedenza a quest’ultimi;

- Prestare attenzione ai dispositivi di segnalazione acustica e luminosa dei mezzi d’opera in azione;

- Non indossare abiti non idonei al cantiere e/o che possano creare impaccio nei movimenti o rischi (es: impigliamento);

- Non utilizzare, rimuovere o manomettere attrezzature, utensili e materiale di cantiere;

- Non rimuovere o manomettere apprestamenti di cantiere;

- Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati o se non  rientranti nelle proprie attività e/o competenze;

- Le PLE devono essere manovrate in conformità al manuale d’uso, da comandi ubicati a bordo della cesta, da personale in possesso di specifica formazione e addestramento in corso di validità. La manovra dai comandi da terra è ammessa solo in caso di emergenza e guasto.

- Durante il periodo estivo/invernale si devono ridurre le permanenze prolungate nelle ore più calde/fredde della giornata. Devono essere programmate delle turnazioni di lavoro.

- L’appaltatore delle aree oggetto delle attività del DUVRI deve assicurare l’applicazione delle misure di HOUSEKEEPING quali ad esempio:

- Tutte le zone di lavoro, sia quelle dove si svolgono i lavori che quelle di appoggio  devono essere mantenute pulite e in ordine;

- Tenere sgombre dai materiali ed attrezzature le vie di transito delle aree operative e le aree pedonali;

- Mantenere in ordine e al loro posto, quando non vengono utilizzate, le attrezzature per l’esecuzione dei lavori;

- Le aree destinate allo stoccaggio provvisorio di materiali e rifiuti devono essere adeguatamente recintate, segnalate ed identificate;

- Alla fine di ogni turno lavorativo garantire la pulizia e lo sgombero delle aree, soprattutto dove non sono previste aree di stoccaggio materiali;

- Assicurarsi che il materiale sia stoccato in maniera stabile e su superfici che non possano comprometterne la stabilità, nonché siano implementate opportune misure contro l’azione del vento;

- Uscendo dal cantiere e prima di immettersi sulla viabilità stradale/autostradale, il fornitore deve assicurarsi che le ruote dei mezzi siano ben pulite.

- Si deve segnalare ogni situazione di pericolo non prevista nel presente DUVRI al RUP, in caso di possibile interferenza con personale ASPI o soggetti terzi;

- Si potrà applicare l’INTERRUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTIVITA’ (STOP WORK AUTHORITY). Chiunque, è autorizzato ad interrompere, qualora ritenesse, le attività, qualora le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure. In tale evenienza, si provvederà all’aggiornamento delle misure di prevenzione necessarie a controllare le interferenze ed all’implementazione del presente documento.

REGOLE/COMPORTAMENTI INDEROGABILI DI ASPI

- Si riportano di seguito i cinque punti degli inderogabili stabiliti da ASPI per assicurare la sicurezza dei lavoratori da implementare, caso per caso, all’interno dei singoli DUVRI.

- Utilizzo corretto dei DPI;

- Rispetto della segnaletica di cantiere;

- Utilizzo in sicurezza di macchine e attrezzature (conduzione, verifiche, manutenzione, delimitazione e segnalamento);

- Protezione degli scavi (delimitazione e segnalamento);

- Ordine e pulizia (Housekeeping) delle aree di lavoro.

La violazione di uno solo di questi aspetti ritenuti dalla Committente di estrema importanza ai fini della salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ASPI, comporterà l’allontanamento del personale, il ritiro dell’autorizzazione a manovra e, se del caso, la sospensione delle attività.

## ELENCO DEI RISCHI AMBIENTALI E INTERFERENZIALI – TRATTA

TABELLA 1 – RISCHI AMBIENTALI

| RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE (elementi essenziali di cui al D. Lgs. 81/08 - allegato XV.2) | ATTIVITÀ N° 1 | ATTIVITÀ N° 2 | ATTIVITÀ N° 3 | ATTIVITÀ N° 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Falde | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Corsi d’acqua (fiumi, fossati, etc.) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Banchine portuali | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Alberi | ☐ | ☐ | ☐ | ⊠ |
| Manufatti interferenti o sui quali intervenire | ☐ | ☐ | ☐ | ⊠ |
| Strade e viabilità | ⊠ | ⊠ | ⊠ | ⊠ |
| Ferrovie | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Grandi infrastrutture (Aeroporti, idrovie, etc.) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Strutture sensibili (scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni etc.) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Impianti interferenti (linee aeree, cavidotti interrati, tubazioni, etc.) | ☐ | ☐ | ☐ | ⊠ |
| Altri cantieri | ☐ | ☐ | ⊠ | ⊠ |
| Insediamenti produttivi | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Rumore | ☐ | ☐ | ⊠ | ⊠ |
| Polveri, fibre, fumi, gas, vapori, odori | ☐ | ☐ | ☐ | ⊠ |
| Caduta materiali dall’alto | ☐ | ☐ | ⊠ | ⊠ |
| Microclima | ☐ | ☐ | ⊠ | ⊠ |
| Ordigni bellici inesplosi | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Altro | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Nota bene:

Gli elementi relativi ai rischi ambientali valutati in sede di DUVRI si riferiscono a quanto indicato all’interno della tabella presente nell’Allegato 1 (scheda info DUVRI). Pertanto, in caso di mancata compilazione della suddetta tabella, nella valutazione del relativo rischio, nel presente documento è stata riportata la dicitura “valutato non presente”.

TABELLA 2 – RISCHI INTERFERENZIALI

| RISCHI INTERFERENZIALI LEGATI ALL’ ATTIVITÀ OGGETTO DEL DUVRI | ATTIVITÀ N° 1 | ATTIVITÀ N° 2 | ATTIVITÀ N° 3 | ATTIVITÀ N° 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere (da e verso l’Appaltatore ) | ☐ | ☐ | ⊠ | ⊠ |
| Rischio di investimento da utenti terzi (da e verso l’Appaltatore ) | ☐ | ☐ | ⊠ | ⊠ |
| Rischio di impatti con altri veicoli | ⊠ | ⊠ | ⊠ | ⊠ |
| Rischio interferenze con linee ferroviarie | ☐ | ☐ | ☐ | ⊠ |
| Rischio annegamento | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Rischio derivanti dalla possibilità di effettuare lavori in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Rischio di caduta all’interno di uno scavo aperto | ☐ | ☐ | ☐ | ⊠ |
| Rischio di seppellimento negli scavi | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Rischio di caduta dall’alto | ☐ | ☐ | ☐ | ⊠ |
| Rischio di caduta di materiale dall’alto | ☐ | ☐ | ⊠ | ⊠ |
| Rischio di scivolamento | ☐ | ☐ | ⊠ | ⊠ |
| Rischi di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria | ☐ | ☐ | ⊠ | ⊠ |
| Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Rischi di incendio o esplosione | ☐ | ☐ | ☐ | ⊠ |
| Rischi da elettrocuzione | ☐ | ☐ | ☐ | ⊠ |
| Rischio rumore | ☐ | ☐ | ⊠ | ⊠ |
| Rischio di esposizione all’uso di sostanze chimiche | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Rischio di esposizione amianto | ☐ | ☐ | ☐ | ⊠ |
| Rischio di esposizione ad agenti biologici | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Rischio urti, colpi, impatti, compressioni, schizzi, schegge | ☐ | ☐ | ⊠ | ⊠ |
| Rischio tagli e punzonamento, impigliamento | ☐ | ☐ | ⊠ | ⊠ |
| Rischio produzione polveri, fibre, nebbie, vapori, aerosol, etc. | ☐ | ☐ | ⊠ | ⊠ |
| Rischio di condizioni metereologiche avverse | ⊠ | ⊠ | ⊠ | ⊠ |
| Rischio indagini e Scavi Archeologici. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Rischio legato alla Bonifica da ordigni bellici | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Altro | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Nota bene:

- Per i rischi ambientali e interferenziali non presenti/non rilevati nell’attività oggetto del DUVRI al momento della redazione del presente documento, va riportata comunque la seguente dicitura: Valutato ma non presente

## ANALISI DEI RISCHI E RELATIVE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE - TRATTA

| RISCHI RELATIVI ALL’ AREA DI CANTIERE |  |
| --- | --- |
| Falde | VALUTATO NON PRESENTE |
| Corsi d’acqua (fossati, fiumi, etc.) | VALUTATO NON PRESENTE |
| Banchine portuali | VALUTATO NON PRESENTE |
| Alberi | Le scelte progettuali ed organizzative in relazione alla presenza di uno o più alberi rispetto all’area oggetto dell’attività si possono riportare alle seguenti casistiche: - L’albero è interferente con l’area oggetto dell’attività per cui se ne prevede l’abbattimento oppure, se di specie protetta e se possibile, la messa a dimora in altro luogo; - L’albero non è interferente con l’area oggetto dell’attività, ma è considerato comunque pericoloso per gli addetti (rischio caduta, rami pericolanti, etc.) per cui se ne prevede l’abbattimento, o un intervento mirato (potatura, sramatura, etc.) oppure una delimitazione dell’area su cui insiste l’albero; - L’albero non è interferente con l’attività oggetto del DUVRI ma è un elemento presente nell’area di lavoro e del quale si deve tener conto nella valutazione dei raggi di azione dei mezzi operativi. DPI e misure preventive e protettive per attività interferenti previsti nei costi della sicurezza: - Riunione di coordinamento; - Informazione. |
| Manufatti interferenti o sui quali intervenire | - Per la configurazione dell’area di intervento si deve tener conto della presenza e delle caratteristiche del manufatto; - Prevedere la delimitazione dell’area oggetto dell’attività e la sua segnalazione con cartelli al fine di ridurre i rischi di interferenza con la restante area oggetto dell’attività; - I proprietari/gestori dei manufatti devono essere accuratamente informati circa la tipologia di attività che verranno effettuate, circa le modalità operative e le attrezzature che verranno utilizzate tramite apposita riunione di coordinamento; - Le aree di lavoro adiacenti al manufatto devono essere lasciate pulite da rifiuti e materiali di risulta che possono essere fonti di rischio verso l’esterno al termine di ogni attività giornaliera; - Nel caso in cui le condizioni di conservazione di un manufatto posto all’interno o in prossimità dell’area oggetto dell’attività non siano in grado di garantire l’incolumità degli addetti presenti (rischio crollo, incendio, esplosione, etc.), non sarà possibile svolgere alcuna attività lavorativa fino alla completa risoluzione dell’emergenza. DPI e misure preventive e protettive per attività interferenti previsti nei costi della sicurezza: - Dispositivi di delimitazione (transenne metalliche, recinzioni, etc.); - Riunione di coordinamento; - Informazione. |
| Strade e Viabilità | - Tutte le operazioni in presenza di traffico devono avvenire esclusivamente all’interno della delimitazione della zona di lavoro o comunque della striscia continua evitando ogni possibile occupazione della carreggiata aperta al traffico o ad essa limitrofa; - Le attività oggetto del DUVRI interferenti con altra viabilità devono essere valutate preliminarmente in sede di riunione di coordinamento a cui devono partecipare il RUP, L’Appaltatore e l’Ente gestore della specifica viabilità; - Tutti i mezzi che verranno utilizzati nell’area oggetto dell’attività (autovetture e attrezzature) devono essere dotati dei dispositivi di segnalazione luminosa (lampeggiante ECE 65) in funzione e perfettamente efficienti; - Le modalità di accesso in cantiere saranno concordate con chi ha la disponibilità giuridica dei luoghi, RUP, etc. anche al fine di individuare le aree di parcheggio per i veicoli dell’Appaltatore. Inoltre, per quanto non riportato sopra e per gli specifici DPI e misure preventive e protettive vedere le seguenti voci di rischio: “Rischio investimento”. DPI e misure preventive e protettive per attività interferenti previsti nei costi della sicurezza: - lampeggiante ECE 65; - Riunione di coordinamento; - Informazione. |
| Ferrovie | VALUTATO NON PRESENTE |
| Grandi infrastrutture (aeroporti, idrovie, etc.) | VALUTATO NON PRESENTE |
| Strutture sensibili (scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni, etc.) | VALUTATO NON PRESENTE |
| Impianti interferenti (linee aeree, cavidotti interrati, tubazioni, etc.) | Al momento della stesura del presente documento non si è in possesso del censimento delle interferenze. Pertanto, nel caso in cui le attività vengano effettuate all’interno di aree di competenza della Direzione di Tronco o di enti/privati, prima dell’inizio delle attività il Datore di Lavoro che ha la disponibilità giuridica dei luoghi (DT di competenza, Comuni, Enti Locali, Ambiti Privati etc.) deve fornire il censimento delle interferenze impiantistiche Aeree ed interrate. Come previsto da CSA, prima di procedere all’istallazione degli impianti devono essere eseguiti saggi per la verifica della presenza di sottoservizi eventualmente non censiti che potrebbero interferire con la lavorazione In generale si deve: LINEE AEREE - Saranno comunque vietate tutte le attività lavorative in un raggio inferiore ai 7 m dalla linea aerea in questione (valore massimo cautelativo indicato nella tabella 1 dell’allegato IX del D. Lgs. 81/2008), a prescindere dalla tipologia di linea (BT, MT e AT); - Nel caso in cui non siano garantite tali distanze il RUP deve richiedere all’ente gestore l’interruzione temporanea del servizio, il quale deve darne comunicazione prima dell’inizio dei lavori; - La richiesta di interruzione della linea aerea da parte del RUP deve avvenire con congruo anticipo rispetto all’inizio delle attività; - Nel caso non sia possibile prevedere l’interruzione della linea, si deve procedere con l’apposizione di strutture segreganti (portali in legno) e di specifica segnaletica per impedire l’accesso alle parti in tensione; - L’ente gestore della linea aerea deve essere accuratamente informato circa la tipologia di lavorazioni che verranno effettuate in cantiere, le modalità operative e le attrezzature che verranno utilizzate; - I mezzi operativi devono transitare al disotto delle linee aeree con le parti mobili abbassate. DPI e misure preventive e protettive per attività interferenti previsti nei costi della sicurezza: - Portali di segnalazione; - Cartellonistica; - Riunione di coordinamento; - Informazione. CONDUTTURE SOTTERRANEE - Recepire le eventuali prescrizioni degli Enti Gestori (organizzazione, tecnologie e metodi delle lavorazioni, disalimentazione, misure di sicurezza mitigative e protettive, etc.); - Non autorizzare l’esecuzione dell’attività del DUVRI prima degli interventi di risoluzione delle interferenze; - Devono essere effettuate riunioni di coordinamento con gli enti gestori della conduttura sotterranea al fine di programmare l’eventuale attività di interruzione/riattivazione della stessa e al fine di informarli circa la tipologia di attività che verranno effettuate, le modalità operative e le attrezzature che verranno utilizzate; - Specificare eventuali attività da eseguire sotto il controllo/presenza dell’ente gestore; - Tracciare e segnalare le linee interrate con il supporto degli Enti Gestori con picchetti di legno e bandella colorata all’interno dell’area oggetto dell’attività, con le seguenti modalità: - giallo per le condutture di gas; - nero per le fognature; - azzurro per le condutture di acqua; - rosso per i cavi interrati in tensione; - bianco per le trasmissioni dati/linee telefoniche - Alle estremità dei tracciati saranno posizionati specifici cartelli. Qualora durante l’esecuzione dell’attività oggetto del DUVRI, si riscontrino nuove interferenze non segnalate: L’Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione tramite il RUP o assistenti al Datore di lavoro che ha la disponibilità giuridica dei luoghi (impresa affidataria per i cantieri in titolo IV) e ad attenersi a quanto da essi disposto (integrazione delle misure preventive e protettive ed eventuale sospensione dell’attività). Misure preventive e protettive per attività interferenti previsti nei costi della sicurezza: - Segnalazione linea (picchettamento); - Cartellonistica; - Dispositivi di delimitazione (transenne metalliche, coni, etc.); - Riunione di coordinamento; - Informazione |
| Altri cantieri | - Si deve prevedere la delimitazione dell’area oggetto dell’attività e la sua segnalazione al fine di ridurre i rischi di interferenza con altri cantieri e con le attività che si svolgono in esso; - Le attività che comportano la produzione di polveri o che utilizzano sostanze infiammabili e quelle più rumorose devono essere decentrate rispetto alla posizione dell'altro cantiere; - Alle recinzioni o ad altro apprestamento segregante utilizzato devono essere applicate reti a maglia fitta o teli per impedire la propagazione verso l’esterno del cantiere di polveri/fibre; - Devono essere attuati gli interventi atti a ridurre il quantitativo di polveri conseguenti alle attività. Le polveri e le fibre depositatesi devono essere raccolte ed eliminate quotidianamente con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura; - I percorsi esterni di accesso ai due cantieri devono essere mantenuti chiaramente identificati e visibili; - Le aree di lavoro adiacenti all’aree occupate dall’altro cantiere devono essere lasciate pulite da rifiuti e materiali di risulta che possono essere fonte di rischio verso l’esterno al termine di ogni attività giornaliera; - Nel caso in cui nell’altro cantiere si presentino situazioni di emergenza che non siano in grado di garantire l’incolumità dei lavoratori presenti nell’area oggetto dell’attività (rischio crollo, incendio, esplosione, etc.), non sarà possibile svolgere alcuna attività fino alla completa risoluzione dell’emergenza; - Nel caso di lavori in corso in altri cantieri prima dell’installazione dell’inizio dell’attività o in seguito all’inizio dell’attività, considerati potenzialmente pericolosi per i lavoratori presenti in cantiere, si deve prevedere una riunione di coordinamento a cui devono partecipare il RUP, i rappresentanti dell’impresa appaltatrice del DUVRI e quelli delle imprese esecutrici del cantiere interferente. DPI e misure preventive e protettive per attività interferenti previsti nei costi della sicurezza: - Dispositivi di delimitazione (transenne metalliche, recinzioni, etc.); - Dispositivi di contenimento dei materiali (reti, teli, mantovane, etc.); - Cartellonistica; - Riunione di coordinamento; - Informazione. |
| Insediamenti produttivi | VALUTATO NON PRESENTE |
| Rumore | Per quanto riguarda le misure preventive e protettive e gli specifici DPI da adottare, si rimanda alla specifica sezione: "Rischio Rumore”. |
| Polveri, fibre, fumi, gas, vapori, odori | - L’Appaltatore deve essere informato in relazione al rischio come fattore esterno. Per quanto riguarda il rischio polveri come rischio interno all’area oggetto dell’attività verso l’esterno o verso l’area stessa, i Fornitori devono essere formati circa le lavorazioni che possono produrre polvere e sulle modalità operative per contenerne il rilascio nell’aria. DPI e misure preventive e protettive per attività interferenti previsti nei costi della sicurezza: - Mascherine (da valutare in base alla tipologia di rischio); - Riunione di coordinamento; - Informazione. |
| Caduta di materiali dall’alto | Per quanto riguarda le misure preventive e protettive e gli specifici DPI da adottare, si rimanda alla specifica sezione: "Rischio di caduta di materiale dall’alto”. |
| Microclima | In caso di temperature estreme e ambienti severi (Molto caldo o Molto freddo) si deve considerare quanto segue: - Monitoraggio Meteo; - Programmazione degli orari di lavoro (Attività svolte su più turni); - Controllo della corretta idratazione nella stagione calda; - Eventuale presenta di ristori e ricoveri. DPI e misure preventive e protettive per attività interferenti previsti nei costi della sicurezza: - Abbigliamento alta visibilità adeguato alla stagione; - Cartellonistica; - Riunione di coordinamento; - Informazione; - Altro |
| Ordigni bellici inesplosi | VALUTATO NON PRESENTE |

| RISCHI INTERFERENZIALI LEGATI ALL’ ATTIVITÀ OGGETTO DEL DUVRI |  |
| --- | --- |
| Rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere (da e verso l’Appaltatore) Rischio di investimento da utenti terzi (da e verso l’Appaltatore) Rischio di impatti con altri veicoli | Di seguito sono riportate le misure preventive e protettive in aggiunta a quanto già indicato nel capitolo 6. La posa, la rimozione e il mantenimento in efficienza della segnaletica di cantiere sarà gestita dall’Appaltatore ed i relativi costi saranno inclusi nella stima dei costi della sicurezza del DUVRI. E’ inoltre possibile che le attività oggetto del DUVRI verranno svolte all’interno di cantieri soggetti al titolo IV del D. Lgs 81/08 già installati. - Nessuna attività può essere svolta in caso di avverse condizioni metereologiche, di scarsa o limitata visibilità come ad esempio per presenza di nebbia, di precipitazioni nevose, ovvero in tutte le condizioni che possono limitare a meno di 100 m la visibilità; - Qualora le condizioni negative sopravvengano successivamente all’inizio delle attività queste devono essere immediatamente sospese con conseguente rimozione della segnaletica di protezione eventualmente posta in opera; - Gli addetti devono indossare gli indumenti ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017 (Classe 3); - Assicurare, ove possibile, percorsi separati per la circolazione di mezzi e pedoni. - Devono essere adottare misure specifiche per impedire l'accesso involontario alle zone carrabili da parte di pedoni e mezzi non autorizzati; - Tutti i mezzi operativi devono avere costantemente specchietti retrovisori puliti ed integri; - Deve essere garantita la sorveglianza e mantenimento in efficienza della segnaletica verticale nelle ore di "inattività del cantiere" come previsto nel Disciplinare ASPI. - L’area di attività del Mezzo speciale deve essere delimitata e segnalata. In caso di spostamento con autovetture: - Rispettare la segnaletica di circolazione orizzontale e verticale ove presente; - In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, carichi sporgenti ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra; - In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson; - Non invadere con gli automezzi le aree destinate al passaggio pedonale; In caso di spostamenti a piedi: - Rimanere sempre sul lato destro della corsia di emergenza, se presente, o comunque a ridosso della barriera, nelle piazzole di sosta o nelle aree zebrate. In caso di attività su viabilità extra autostradale, prediligere marciapiedi e percorsi protetti da barriere; - In area di cantiere mantenersi all’interno dell’area delimitate e dei percorsi pedonali. Il cantiere dovrà essere protetto e presegnalato così come indicato all’interno del “Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l’Italia”. In caso di attività svolte su Mezzi speciali (piattaforme autocarrate, By-Bridge, cestello in negativo, etc.), si dovrà prevedere l’utilizzo di un mezzo di protezione trainante segnale mobile di protezione (Freccione su Mezzo di segnalamento con pannello luminoso). Per la salita e discesa dai mezzi in piattaforma è necessario seguire le seguenti istruzioni: E’ obbligatorio salire o scendere dall’automezzo esclusivamente: - All’interno delle zone delimitate - Sul margine destro della carreggiata Verificare tramite specchietto retrovisore il sopraggiungere dei veicoli. Nel caso di arresto del mezzo sul margine destro della carreggiata: - Scendere possibilmente dal lato destro - Uscire dal lato sinistro solo in caso di impedimento dell’apertura della portiera destra In caso di discesa dal lato sinistro, il conducente deve: - Parcheggiare in modo che la portiera invada il meno possibile la corsia di marcia - Agevolare l’uscita dei colleghi controllando il traffico sopraggiungente Per l’attraversamento a piedi delle piste di stazione, è stata predisposta una procedura per l’attraversamento delle piste in sicurezza affissa presso le stazioni. Nei tratti in cui sono presenti i sottopassaggi pedonali è vietato effettuare l’attraversamento in superficie. In assenza del sottopassaggio pedonale, effettuare l’attraversamento in superficie attenendosi alla procedura “Attraversamento piste” esposta in stazione. Per l’Arresto del mezzo in pista di stazione è In generale è vietato arrestare il mezzo in pista. Qualora fosse necessaria, per effettive esigenze di servizio, l’attività può essere eseguita solo previa autorizzazione di ASPI, che provvederà a chiudere la pista interessata. Per le modalità di arresto in pista, attenersi alle seguenti misure di sicurezza: - In fase di avvicinamento, accertarsi che la pista sia stata effettivamente chiusa e attivare tutti i dispositivi di segnalazione luminosa presenti sull’automezzo (lampeggiante e quattro frecce). Superare la barriera accedendo, ove possibile, dalla pista laterale più vicina a quella chiusa, effettuare la manovra in retromarcia per il posizionamento del mezzo lungo la pista attigua a quella chiusa al traffico (a valle della barra di cadenzamento). - Lasciare i dispositivi di segnalazione luminosa dell’automezzo accesi per tutta la durata della sosta. - Una volta lasciata la pista, darne avviso al Preposto, al fine di consentire la riapertura della pista. DPI e misure preventive e protettive per attività interferenti previsti nei costi della sicurezza: - Presegnaletica di cantiere; - Segnaletica di cantiere (su carreggiata e/o viabilità locale) - Mezzo a protezione con freccione; - Riunione di coordinamento; - Informazione. |
| Rischio interferenze con linee ferroviarie | VALUTATO NON PRESENTE |
| Rischio annegamento | VALUTATO NON PRESENTE |
| Rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo | VALUTATO NON PRESENTE |
| Rischio derivante dalla possibilità di effettuare lavori in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento | VALUTATO NON PRESENTE |
| Rischio di caduta all’interno di uno scavo aperto | Per la realizzazione dei basamenti di fondazione dei pali si prescrive quanto segue: - Le aree di scavo andranno delimitate da barriere fisse e relativa cartellonistica; - Deve essere illuminata la zona di lavoro in prossimità dell’area di scavo in orario notturno; DPI e misure preventive e protettive per attività interferenti previsti nei costi della sicurezza: - dispositivi di delimitazione (transenne metalliche, parapetti, etc.); - Cartellonistica; - Riunione di coordinamento; - Informazione. |
| Rischio di seppellimento negli scavi | VALUTATO NON PRESENTE |
| Rischio di caduta dall’alto | - Per le attività svolte su Piattaforme aeree, etc., l’Appaltatore deve essere informato sui rischi relativi all’esecuzione di lavori in quota. - Durante le attività sui Mezzi speciali, l’appaltatore deve utilizzare i DPI anticaduta. - Probabile che le attività saranno svolte anche su rilevati ripidi e terreni scoscesi. DPI e misure preventive e protettive previsti nei costi della sicurezza: - DPI Anticaduta (Imbracature, cordino e linee vita) - Cartellonistica; - Riunione di coordinamento; - Informazione. |
| Rischio di caduta di materiale dall’alto | - L’Appaltatore deve assicurare con continuità l’Housekeeping all’interno del cantiere evitando di disporre le attrezzature e i materiali in modo disordinato, affinché non possano essere movimentate dal vento o da altri fattori, provocando danni a persone o a cose all’interno o all’esterno del cantiere; - È fatto divieto depositare, anche per brevissimo tempo, parti o residui di lavorazione e utensili manuali direttamente sulla piattaforma; - Posizionare il materiale ei relativi utensili proveniente dall’attività di prelievo all’interno di appositi contenitori per evitare l’eventuale caduta o dispersione degli stessi all’interno del cantiere o all’esterno verso terzi. - Assicurarsi che i contenitori non possano essere soggetti a ribaltamento a causa di urti o altre cause accidentali. L’Appaltatore deve evitare di: - sostare sotto carichi sospesi e in prossimità delle aree delimitate per lavori con attrezzature in elevazione; - sostare o transitare all’interno del raggio di azione e negli angoli ciechi dei mezzi. L’avvicinamento ai mezzi è consentito solo dopo essersi accertati di essere nel campo visivo del conducente ed averne ricevuto l’autorizzazione da parte di quest’ultimo. Per attività svolte su Piattaforme, By-Bridge, etc. si deve: - prevedere l’applicazione sugli apprestamenti utilizzati di teli di contenimento (anche impermeabili in caso di presenza di corsi d’acqua naturali o artificiali al di sotto delle opere) per impedire la caduta verso il basso di materiale e/o attrezzi durante l’esecuzione delle attività. Tali teli devono coprire l’intera superficie degli apprestamenti; - utilizzare attrezzature ed utensili assicurati con cordini ancorati a punti fissi; - prevedere la delimitazione dell’area di lavoro della Piattaforma o del By-Bridge con coni e relativa cartellonistica; - in caso di attività svolte su Opere d’arte che sovrappassano Viabilità locali o altri esercizi, si devono prevedere le delimitazioni e chiusure delle suddette strade o aree esterne al cantiere previo coordinamento con l’ente proprietario o gestore della area esterna al cantiere; - verificare le condizioni della superficie di appoggio del mezzo d’opera e le procedure di stabilizzazione previste per la macchina utilizzata, affinché il materiale trasportato non cada dal mezzo; - Nel caso di lavorazioni da effettuare al di sotto di cavalcavia stradali o ferroviari, evitare di sostare direttamente al di sotto dei bordi della struttura sovrastante, verificando comunque preliminarmente la presenza sulla stessa di reti o di altri sistemi di trattenuta e adottando i DPI (elmetto). DPI e misure preventive e protettive per le attività interferenti previsti nei costi della sicurezza: - Segnaletica di cantiere (al di sotto delle Opere); - Teli di contenimento dei materiali minuti (anche impermeabili); - Dispositivi di delimitazione (recinzioni, coni, etc.); - Cartellonistica; - Riunione di coordinamento; - Informazione. |
| Rischio di scivolamento | Nei casi in cui l’attività oggetto del presente DUVRI preveda il raggiungimento dei punti a piedi in aree esterne alla piattaforma autostradale, la suddetta attività potrebbe comportare il rischio di inciampo e di scivolamento e pertanto deve essere svolta solo a valle della valutazione dei seguenti elementi minimi e non esaustivi: - morfologia del terreno (geometria e altezza di rilevati/trincee); - presenza di possibili fonti di pericolo (edifici, alberi, pali, manufatti, etc.) La presenza dei suddetti elementi deve essere accuratamente valutata, anche a seguito di sopralluogo, in corso di Riunione preliminare di Coordinamento e riportata nel relativo verbale al fine di valutare ulteriori misure di mitigazione dei rischi riscontrati. Inoltre si deve: - Tenere sgombre da attrezzature le vie di transito delle aree operative e le aree pedonali in prossimità dell’area dove effettuerà l’attività; - Ove possibile, raggiungere i siti a valle di scarpate ripide, passando per i punti con pendenza inferiore; - Ove necessario deve utilizzare dei sistemi anticaduta agganciati a punti sicuri da valutare in base all’attività ed al luogo; - In caso di discesa in terreni scoscesi a forte pendenza, ancorarsi a strutture fisse, mediante i dispositivi anticaduta in dotazione. Qualora si verificasse l’assenza di ancoraggi fissi, è vietato accedere alle aree di lavoro; - In caso di presenza di vegetazione infestante richiedere preventivamente la pulizia dell’area di intervento; - Per attività da svolgere sul margine destro delle carreggiate (oltre il guard rail), è vietato scavalcare le barriere fisse, pertanto gli addetti devono utilizzare i primi varchi di accesso disponibili. - Procedere lungo il pendio usando la massima cautela, molto lentamente e in diagonale. DPI e misure preventive e protettive per le attività interferenti previsti nei costi della sicurezza: - Dispositivi di delimitazione (recinzioni, transenne, etc.); - DPI Anticaduta (Imbracature, cordino e linee vita); - Cartellonistica; - Riunione di coordinamento; - Informazione. |
| Rischi di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria | - Limitare il più possibile gli spostamenti e gli accessi dei mezzi operativi e vietare di tenere accesi i mezzi motorizzati in sosta oltre la stretta necessità lavorativa. DPI e misure preventive e protettive per le attività interferenti previsti nei costi della sicurezza: - Mascherine di protezione (da valutare in relazione alla tipologia di rischio); - Riunione di coordinamento; - Informazione. |
| Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni | VALUTATO NON PRESENTE |
| Rischi di incendio o esplosione | - Si devono prevedere delimitazione delle aree interessate al rischio con le relative segnalazioni; - Devono essere evitati accumuli di materiale con pericolo di incendio e di esplosione; - I depositi temporanei non devono interferire con il transito dei mezzi ed essere ubicati a distanza di sicurezza da materiali combustibili ed infiammabili; - I gruppi elettrogeni devono essere dotati di estintori; - Devono essere schermate le sorgenti di calore valutate pericolose; - Deve essere sempre garantite sia la formazione sia l’informazione degli addetti sul corretto utilizzo delle attrezzature ed utensili elettrici. - In caso di rinvenimento accidentale di materiale esplosivo (es.: Ordigno bellico inesploso) attenersi alla procedura per Rischio legato all’attività di BOB. DPI e misure preventive e protettive per le attività interferenti previsti nei costi della sicurezza: - Occhiali di protezione (da valutare in relazione alla tipologia di rischio); - Dispositivi di delimitazione (recinzioni, transenne, coni, etc.); - Cartellonistica; - Riunione di coordinamento; - Informazione. |
| Rischio Elettrocuzione | - È vietato avvicinarsi e/o operare su impianti ed attrezzature elettriche presenti in cantiere. DPI e misure preventive e protettive per le attività interferenti previsti nei costi della sicurezza: - Dispositivi di delimitazione (recinzioni, transenne, coni, etc.); - Guanti di protezione (da valutare in relazione alla tipologia di rischio) - Cartellonistica; - Riunione di coordinamento; - Informazione. |
| Rischio Rumore | Dall’esterno verso il cantiere - L’Appaltatore è tenuto ad adottare in primo luogo i possibili dispositivi di protezione collettiva atti a ridurne la diffusione nell’ambiente di lavoro Dal cantiere verso l’esterno ed internamente al cantiere - Nei lavori che danno luogo normalmente alla produzione di rumore, l’Appaltatore è tenuto ad adottare in primo luogo i possibili dispositivi di protezione collettiva atti a ridurne la diffusione nell’ambiente di lavoro, compatibilmente con l’organizzazione dell’area e con le attività lavorative da svolgere in essa; - Si devono prediligere attrezzature di lavoro a bassa emissione sonora; - Compatibilmente con l’organizzazione dell’area oggetto dell’attività, devono essere decentrate le attività che comportano la produzione di rumore, rispetto alla posizione di elementi esterni al cantiere (es: edifici con particolari esigenze di tutela quali ospedali, scuole, etc.); - Internamente al cantiere si deve limitare la durata dell’esposizione alla fonte sonora, applicando la turnazione dei lavoratori e orari di lavoro appropriati con periodi di riposo. In tutti i casi devono essere utilizzati gli otoprotettori in relazione alla fonte di rumore per tutta la durata delle attività. DPI e misure preventive e protettive per le attività interferenti previsti nei costi della sicurezza: - Riunione di coordinamento; - Informazione. |
| Rischio di esposizione all’uso di sostanze chimiche | VALUTATO NON PRESENTE |
| Rischio di esposizione amianto | Al momento della redazione del presente documento, non si hanno informazioni riguardo l’eventuale presenza di materiali amiantiferi nelle aree oggetto del presente DUVRI. Qualora venisse accertata questa condizione, il RUP deve prevedere l’immediata sospensione delle attività e attivare le procedure per la prosecuzione delle stesse in sicurezza. Ciò sarà oggetto di specifica riunione di cooperazione e coordinamento e di conseguente verbale di modifica e integrazione del DUVRI . Per attività da svolgere in cantieri di Titolo IV, si devono rispettare le misure preventive e protettive contenute all’interno dei PSC e delle Procedure specifiche di Aspi da ritenersi aggiuntive a quanto previsto dal presente documento. DPI e misure preventive e protettive per le attività interferenti previsti nei costi della sicurezza: o Riunione di coordinamento; o Informazione. |
| Rischio di esposizione ad agenti biologici | VALUTATO NON PRESENTE |
| Rischio urti, colpi, impatti e compressioni, schizzi, schegge | - Si devono mantenere pulite e ordinate le aree di cantiere, percorsi pedonali e carrabili; - Si devono delimitare e segnalare le aree di lavoro con Mezzi Speciali (cartellonistica, Coni, transenne etc.); - Gli utensili, gli attrezzi ed apparecchi per l’impiego manuale devono essere tenuti, quando non utilizzati, in condizione di equilibrio stabile e ove possibile riposti dentro contenitori; - Deve essere vietato l’uso di abbigliamento con parti svolazzanti; - Non attraversare o sostare nelle aree di carico e scarico durante la movimentazione di carichi; - Non attraversare o sostare nelle aree sottostanti i carichi sospesi o in prossimità di piani sopraelevati in presenza di personale al lavoro: - Non attraversare o sostare all’interno del raggio di azione dei mezzi con parti in movimento. DPI e misure preventive e protettive per le attività interferenti previsti nei costi della sicurezza: - Riunione di coordinamento; - Informazione; - Altro |
| Rischio tagli e punzonamento, impigliamento |  |
| Rischio produzione polveri, fibre, nebbie, vapori, aerosol, etc. | Devono essere delimitate e segnalate le aree di lavoro. DPI e misure preventive e protettive per le attività interferenti previsti nei costi della sicurezza: - Dispositivi di delimitazione (recinzioni, etc.); - Teli di contenimento dei materiali minuti; - Cartellonistica; - Riunione di coordinamento; - Informazione. |
| Rischio di condizioni metereologiche avverse | Le condizioni Meteo avverse, nonché il vento e le raffiche di vento possono rappresentare un fattore di rischio per il cantiere e per le attività del DUVRI che in esso si svolgono. Le raffiche possono essere particolarmente pericolose poiché, pur essendo di breve durata, si presentano all’improvviso rappresentando un movimento di aria molto più forte rispetto al restante vento. Pertanto l’Appaltatore deve: - Attenersi alle procedure per il monitoraggio delle condizioni metereologiche al fine di poter tempestivamente sospendere le attività non compatibili; - Assicurare con continuità l’House-keeping all’interno del cantiere evitando di disporre le attrezzature e i materiali in modo disordinato, affinché non possano essere movimentate dal vento provocando danni a persone o a cose all’interno o all’esterno del cantiere; - Evitare di camminare sul terreno bagnato o con scarpe bagnate; - Verificare la stabilità di recinzioni, teli, elementi leggeri. DPI e misure preventive e protettive per le attività interferenti previsti nei costi della sicurezza: - Riunione di coordinamento; - Informazione; - Altro |
| Rischio legato alla Bonifica da ordigni bellici | VALUTATO NON PRESENTE |
| Rischio attività di indagini e scavi Archeologici | VALUTATO NON PRESENTE |

## AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

In riferimento al contrasto e al contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, il fornitore sarà tenuto a osservare quanto disciplinato all’interno delle “Linee Guida ASPI” vigenti (rev. 03 di gennaio 2023) redatte sulla base dei contenuti dell’Ordinanza del 06-05-2022 del Ministero della Salute.

## COSTI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DAI RISCHI AMBIENTALI E INTERFERENZIALI

La stima dei costi è stata effettualta riferendosi all’ultimo aggiornamento di Elenchi Prezzi standard o specializzati (Prezzi ASPI Segnaletica di cantiere) ai sensi del punto 4.3 dell’allegato XV del D.lgs. 81/08

A seguito della valutazione dei rischi da interferenza, per il contratto in esame, sono state individuate le seguenti voci di spesa derivanti dalle interferenze:

Descrizione delle Misure preventive e protettive

Segnalazioni mezzi (Lampeggiante)

Presegnaletica, mezzo a protezione con carrellone, Segnaletica di Cantiere

Mezzi d’Opera per raggiungere aree di lavoro sopra i 2 m di altezza (costi compresi all’interno delle voci di prezzo della posa della segnaletica)

Cartellonistica (segnalazioni interferenze, prescrizioni e obblighi e divieti)

Segnalazioni Interferenze (interrate, aeree, ambito ferroviario, su canaline etc.)

Delimitazione area di lavoro e mezzi

Apprestamenti di cantiere (teli e schermature)

DPI

Misure di Coordinamento e informazione

| DETTAGLIO DELLE VOCI DI COSTO DELLA SICUREZZA AFFERENTI ALLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE INDIVIDUATE NEL DOCUMENTO DUVRI Attività di manutenzione della segnaletica verticale dell’intera tratta autostradale di competenza della direzione 1 tronco di Genova 2 anni – attività 5 gg su 7, n°3 addetti per n°2 squadre |  |  |
| --- | --- | --- |
| Voce di costo | Descrizione/Cod | Stima costo |
| Presegnaletica e segnaletica di cantiere | Presegnaletica | € 64.343,30 |
|  | Mezzo a protezione con carrellone |  |
|  | Segnaletica di cantiere |  |
| DPI | Giubbetto ad Alta Visibilità Di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti. Per ogni giorno di utilizzo | € 4.121,00 |
|  | Pantalone ad Alta Visibilità Di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di tue tasche anteriori, tasca posteriore e porta metro. Per ogni giorno di utilizzo. |  |
|  | Gilet ad Alta Visibilità Di vari colori, con bande rifrangenti, tessuto in poliestere, chiusura con bande al velcro. Per ogni giorno di utilizzo. |  |
|  | Scarpe da Lavoro Basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, con lamina antiforo, resistenti allo scivolamento, resistenti agli idrocarburi, olii e solventi. Per ogni giorno di utilizzo. |  |
|  | Elmetto di Sicurezza Con marchiatura CE e validità di utilizzo non scaduta. In polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore. Per ogni giorno di utilizzo. |  |
|  | Guanti di protezione Con pellicola in nitrile. Per ogni giorno di utilizzo. |  |
|  | Tappi auricolari antirumore In schiuma di poliuretano morbido. Per ogni giorno di utilizzo |  |
|  | Semimaschera Filtrante Antipolvere, conforme alla norma UNI EN 149. Senza Valvola. Protezione FFP2. Monouso. |  |
|  | Imbracatura anti caduta Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 361 con punto d’ancoraggio dorsale e frontale dotata di giubbino e cinghie ad alta visibilità regolazione differente per gambe e spalle. Costo d’uso per mese o frazione. |  |
|  | Cordino d'ancoraggio Doppio cordino anticaduta conforme alla norma UNI EN 354, in poliammide ø mm 10,5 ,lunghezza massima m 2, con assorbitore di energia conforme alla norma UNI EN 355 e tre connettori a vite inclusi. Nolo per ogni mese o frazione. |  |
|  | Occhiali di sicurezza Occhiale conforme alla norma UNI EN 166 mono lente in policarbonato con trattamento antigraffio. Astine regolabili. Protezione raggi UV. Fornitura |  |
| Misure di coordinamento e informazione | Informazione Seduta di informazione ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. Costo orario di ogni lavoratore. | € 1.157,80 |
| Misure di coordinamento e informazione | Coordinamento assemblea anche tra coordinatore e lavoratori da svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione alla sua complessità. Costo orario per ogni lavoratore. | € 377,90 |
| Somma Costi Sicurezza |  | € 70.000,00 |

| DETTAGLIO DELLE VOCI DI COSTO DELLA SICUREZZA AFFERENTI ALLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE INDIVIDUATE NEL DOCUMENTO DUVRI Attività di manutenzione della segnaletica verticale dell’intera tratta autostradale di competenza della direzione 3 tronco di Bologna 2 anni – attività 5 gg su 7, n°3 addetti per n°2 squadre |  |  |
| --- | --- | --- |
| Voce di costo | Descrizione/Cod | Stima costo |
| Presegnaletica e segnaletica di cantiere | Presegnaletica | € 366.143,30 |
|  | Mezzo a protezione con carrellone |  |
|  | Segnaletica di cantiere |  |
| DPI | Giubbetto ad Alta Visibilità Di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti. Per ogni giorno di utilizzo | € 4.121,00 |
|  | Pantalone ad Alta Visibilità Di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di tue tasche anteriori, tasca posteriore e porta metro. Per ogni giorno di utilizzo. |  |
|  | Gilet ad Alta Visibilità Di vari colori, con bande rifrangenti, tessuto in poliestere, chiusura con bande al velcro. Per ogni giorno di utilizzo. |  |
|  | Scarpe da Lavoro Basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, con lamina antiforo, resistenti allo scivolamento, resistenti agli idrocarburi, olii e solventi. Per ogni giorno di utilizzo. |  |
|  | Elmetto di Sicurezza Con marchiatura CE e validità di utilizzo non scaduta. In polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore. Per ogni giorno di utilizzo. |  |
|  | Guanti di protezione Con pellicola in nitrile. Per ogni giorno di utilizzo. |  |
|  | Tappi auricolari antirumore In schiuma di poliuretano morbido. Per ogni giorno di utilizzo |  |
|  | Semimaschera Filtrante Antipolvere, conforme alla norma UNI EN 149. Senza Valvola. Protezione FFP2. Monouso. |  |
|  | Imbracatura anti caduta Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 361 con punto d’ancoraggio dorsale e frontale dotata di giubbino e cinghie ad alta visibilità regolazione differente per gambe e spalle. Costo d’uso per mese o frazione. |  |
|  | Cordino d'ancoraggio Doppio cordino anticaduta conforme alla norma UNI EN 354, in poliammide ø mm 10,5 ,lunghezza massima m 2, con assorbitore di energia conforme alla norma UNI EN 355 e tre connettori a vite inclusi. Nolo per ogni mese o frazione. |  |
|  | Occhiali di sicurezza Occhiale conforme alla norma UNI EN 166 mono lente in policarbonato con trattamento antigraffio. Astine regolabili. Protezione raggi UV. Fornitura |  |
| Misure di coordinamento e informazione | Informazione Seduta di informazione ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. Costo orario di ogni lavoratore. | € 1.157,80 |
| Misure di coordinamento e informazione | Coordinamento assemblea anche tra coordinatore e lavoratori da svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione alla sua complessità. Costo orario per ogni lavoratore. | € 377,90 |
| Somma Costi Sicurezza |  | € 371.800,00 |

| DETTAGLIO DELLE VOCI DI COSTO DELLA SICUREZZA AFFERENTI ALLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE INDIVIDUATE NEL DOCUMENTO DUVRI Attività di manutenzione della segnaletica verticale dell’intera tratta autostradale di competenza della direzione 4 tronco di Firenze 2 anni – attività 5 gg su 7, n°3 addetti per n°2 squadre |  |  |
| --- | --- | --- |
| Voce di costo | Descrizione/Cod | Stima costo |
| Presegnaletica e segnaletica di cantiere | Presegnaletica | € 61.943,30 |
|  | Mezzo a protezione con carrellone |  |
|  | Segnaletica di cantiere |  |
| DPI | Giubbetto ad Alta Visibilità Di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti. Per ogni giorno di utilizzo | € 4.121,00 |
|  | Pantalone ad Alta Visibilità Di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di tue tasche anteriori, tasca posteriore e porta metro. Per ogni giorno di utilizzo. |  |
|  | Gilet ad Alta Visibilità Di vari colori, con bande rifrangenti, tessuto in poliestere, chiusura con bande al velcro. Per ogni giorno di utilizzo. |  |
|  | Scarpe da Lavoro Basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, con lamina antiforo, resistenti allo scivolamento, resistenti agli idrocarburi, olii e solventi. Per ogni giorno di utilizzo. |  |
|  | Elmetto di Sicurezza Con marchiatura CE e validità di utilizzo non scaduta. In polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore. Per ogni giorno di utilizzo. |  |
|  | Guanti di protezione Con pellicola in nitrile. Per ogni giorno di utilizzo. |  |
|  | Tappi auricolari antirumore In schiuma di poliuretano morbido. Per ogni giorno di utilizzo |  |
|  | Semimaschera Filtrante Antipolvere, conforme alla norma UNI EN 149. Senza Valvola. Protezione FFP2. Monouso. |  |
|  | Imbracatura anti caduta Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 361 con punto d’ancoraggio dorsale e frontale dotata di giubbino e cinghie ad alta visibilità regolazione differente per gambe e spalle. Costo d’uso per mese o frazione. |  |
|  | Cordino d'ancoraggio Doppio cordino anticaduta conforme alla norma UNI EN 354, in poliammide ø mm 10,5 ,lunghezza massima m 2, con assorbitore di energia conforme alla norma UNI EN 355 e tre connettori a vite inclusi. Nolo per ogni mese o frazione. |  |
|  | Occhiali di sicurezza Occhiale conforme alla norma UNI EN 166 mono lente in policarbonato con trattamento antigraffio. Astine regolabili. Protezione raggi UV. Fornitura |  |
| Misure di coordinamento e informazione | Informazione Seduta di informazione ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. Costo orario di ogni lavoratore. | € 1.157,80 |
| Misure di coordinamento e informazione | Coordinamento assemblea anche tra coordinatore e lavoratori da svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione alla sua complessità. Costo orario per ogni lavoratore. | € 377,90 |
| Somma Costi Sicurezza |  | € 67.600,00 |

| DETTAGLIO DELLE VOCI DI COSTO DELLA SICUREZZA AFFERENTI ALLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE INDIVIDUATE NEL DOCUMENTO DUVRI Attività di manutenzione della segnaletica verticale dell’intera tratta autostradale di competenza della direzione 5 tronco di Fiano 2 anni – attività 5 gg su 7, n°3 addetti per n°1 squadra |  |  |
| --- | --- | --- |
| Voce di costo | Descrizione/Cod | Stima costo |
| Presegnaletica e segnaletica di cantiere | Presegnaletica | € 100.982,70 |
|  | Mezzo a protezione con carrellone |  |
|  | Segnaletica di cantiere |  |
| DPI | Giubbetto ad Alta Visibilità Di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti. Per ogni giorno di utilizzo | € 2.060,50 |
|  | Pantalone ad Alta Visibilità Di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di tue tasche anteriori, tasca posteriore e porta metro. Per ogni giorno di utilizzo. |  |
|  | Gilet ad Alta Visibilità Di vari colori, con bande rifrangenti, tessuto in poliestere, chiusura con bande al velcro. Per ogni giorno di utilizzo. |  |
|  | Scarpe da Lavoro Basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, con lamina antiforo, resistenti allo scivolamento, resistenti agli idrocarburi, olii e solventi. Per ogni giorno di utilizzo. |  |
|  | Elmetto di Sicurezza Con marchiatura CE e validità di utilizzo non scaduta. In polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore. Per ogni giorno di utilizzo. |  |
|  | Guanti di protezione Con pellicola in nitrile. Per ogni giorno di utilizzo. |  |
|  | Tappi auricolari antirumore In schiuma di poliuretano morbido. Per ogni giorno di utilizzo |  |
|  | Semimaschera Filtrante Antipolvere, conforme alla norma UNI EN 149. Senza Valvola. Protezione FFP2. Monouso. |  |
|  | Imbracatura anti caduta Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 361 con punto d’ancoraggio dorsale e frontale dotata di giubbino e cinghie ad alta visibilità regolazione differente per gambe e spalle. Costo d’uso per mese o frazione. |  |
|  | Cordino d'ancoraggio Doppio cordino anticaduta conforme alla norma UNI EN 354, in poliammide ø mm 10,5 ,lunghezza massima m 2, con assorbitore di energia conforme alla norma UNI EN 355 e tre connettori a vite inclusi. Nolo per ogni mese o frazione. |  |
|  | Occhiali di sicurezza Occhiale conforme alla norma UNI EN 166 mono lente in policarbonato con trattamento antigraffio. Astine regolabili. Protezione raggi UV. Fornitura |  |
| Misure di coordinamento e informazione | Informazione Seduta di informazione ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. Costo orario di ogni lavoratore. | € 578,90 |
| Misure di coordinamento e informazione | Coordinamento assemblea anche tra coordinatore e lavoratori da svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione alla sua complessità. Costo orario per ogni lavoratore. | € 377,90 |
| Somma Costi Sicurezza |  | € 104.000,00 |

| DETTAGLIO DELLE VOCI DI COSTO DELLA SICUREZZA AFFERENTI ALLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE INDIVIDUATE NEL DOCUMENTO DUVRI Attività di manutenzione della segnaletica verticale dell’intera tratta autostradale di competenza della direzione 7 tronco di Pescara 2 anni – attività 5 gg su 7, n°3 addetti per n°1 squadra |  |  |
| --- | --- | --- |
| Voce di costo | Descrizione/Cod | Stima costo |
| Presegnaletica e segnaletica di cantiere | Presegnaletica | € 42.482,70 |
|  | Mezzo a protezione con carrellone |  |
|  | Segnaletica di cantiere |  |
| DPI | Giubbetto ad Alta Visibilità Di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti. Per ogni giorno di utilizzo | € 2.060,50 |
|  | Pantalone ad Alta Visibilità Di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di tue tasche anteriori, tasca posteriore e porta metro. Per ogni giorno di utilizzo. |  |
|  | Gilet ad Alta Visibilità Di vari colori, con bande rifrangenti, tessuto in poliestere, chiusura con bande al velcro. Per ogni giorno di utilizzo. |  |
|  | Scarpe da Lavoro Basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, con lamina antiforo, resistenti allo scivolamento, resistenti agli idrocarburi, olii e solventi. Per ogni giorno di utilizzo. |  |
|  | Elmetto di Sicurezza Con marchiatura CE e validità di utilizzo non scaduta. In polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore. Per ogni giorno di utilizzo. |  |
|  | Guanti di protezione Con pellicola in nitrile. Per ogni giorno di utilizzo. |  |
|  | Tappi auricolari antirumore In schiuma di poliuretano morbido. Per ogni giorno di utilizzo |  |
|  | Semimaschera Filtrante Antipolvere, conforme alla norma UNI EN 149. Senza Valvola. Protezione FFP2. Monouso. |  |
|  | Imbracatura anti caduta Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 361 con punto d’ancoraggio dorsale e frontale dotata di giubbino e cinghie ad alta visibilità regolazione differente per gambe e spalle. Costo d’uso per mese o frazione. |  |
|  | Cordino d'ancoraggio Doppio cordino anticaduta conforme alla norma UNI EN 354, in poliammide ø mm 10,5 ,lunghezza massima m 2, con assorbitore di energia conforme alla norma UNI EN 355 e tre connettori a vite inclusi. Nolo per ogni mese o frazione. |  |
|  | Occhiali di sicurezza Occhiale conforme alla norma UNI EN 166 mono lente in policarbonato con trattamento antigraffio. Astine regolabili. Protezione raggi UV. Fornitura |  |
| Misure di coordinamento e informazione | Informazione Seduta di informazione ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. Costo orario di ogni lavoratore. | € 578,90 |
| Misure di coordinamento e informazione | Coordinamento assemblea anche tra coordinatore e lavoratori da svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione alla sua complessità. Costo orario per ogni lavoratore. | € 377,90 |
| Somma Costi Sicurezza |  | € 45.500,00 |

| DETTAGLIO DELLE VOCI DI COSTO DELLA SICUREZZA AFFERENTI ALLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE INDIVIDUATE NEL DOCUMENTO DUVRI Attività di manutenzione della segnaletica verticale dell’intera tratta autostradale di competenza della direzione 9 tronco di Udine 2 anni – attività 5 gg su 7, n°3 addetti per n°2 squadre |  |  |
| --- | --- | --- |
| Voce di costo | Descrizione/Cod | Stima costo |
| Presegnaletica e segnaletica di cantiere | Presegnaletica | € 29.010,30 |
|  | Mezzo a protezione con carrellone |  |
|  | Segnaletica di cantiere |  |
| DPI | Giubbetto ad Alta Visibilità Di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti. Per ogni giorno di utilizzo | € 4.121,00 |
|  | Pantalone ad Alta Visibilità Di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di tue tasche anteriori, tasca posteriore e porta metro. Per ogni giorno di utilizzo. |  |
|  | Gilet ad Alta Visibilità Di vari colori, con bande rifrangenti, tessuto in poliestere, chiusura con bande al velcro. Per ogni giorno di utilizzo. |  |
|  | Scarpe da Lavoro Basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, con lamina antiforo, resistenti allo scivolamento, resistenti agli idrocarburi, olii e solventi. Per ogni giorno di utilizzo. |  |
|  | Elmetto di Sicurezza Con marchiatura CE e validità di utilizzo non scaduta. In polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore. Per ogni giorno di utilizzo. |  |
|  | Guanti di protezione Con pellicola in nitrile. Per ogni giorno di utilizzo. |  |
|  | Tappi auricolari antirumore In schiuma di poliuretano morbido. Per ogni giorno di utilizzo |  |
|  | Semimaschera Filtrante Antipolvere, conforme alla norma UNI EN 149. Senza Valvola. Protezione FFP2. Monouso. |  |
|  | Imbracatura anti caduta Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 361 con punto d’ancoraggio dorsale e frontale dotata di giubbino e cinghie ad alta visibilità regolazione differente per gambe e spalle. Costo d’uso per mese o frazione. |  |
|  | Cordino d'ancoraggio Doppio cordino anticaduta conforme alla norma UNI EN 354, in poliammide ø mm 10,5 ,lunghezza massima m 2, con assorbitore di energia conforme alla norma UNI EN 355 e tre connettori a vite inclusi. Nolo per ogni mese o frazione. |  |
|  | Occhiali di sicurezza Occhiale conforme alla norma UNI EN 166 mono lente in policarbonato con trattamento antigraffio. Astine regolabili. Protezione raggi UV. Fornitura |  |
| Misure di coordinamento e informazione | Informazione Seduta di informazione ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. Costo orario di ogni lavoratore. | € 1.157,80 |
| Misure di coordinamento e informazione | Coordinamento assemblea anche tra coordinatore e lavoratori da svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione alla sua complessità. Costo orario per ogni lavoratore. | € 377,90 |
| Somma Costi Sicurezza |  | € 34.667,00 |

## ALLEGATI

Si allegano i seguenti documenti:

- Verbale di Riunione Preliminare di cooperazione e coordinamento (da redigersi obbligatoriamente prima dell’esecuzione del contratto);

- Indirizzi operativi per la sicurezza dell’operatore su strada – ultimo aggiornamento;

- Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l’Italia (Ultimo aggiornamento) che contiene al suo interno il DM 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” (estratto dal supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002);

- Capitolato speciale d’appalto parte I e II – norme tecniche;

- Elenco Prezzi

Luogo e data                                                                                     Committente (Ing. Fernando De Maria)

………………………..	………….….…………………………..

Per accettazione condivisione

Luogo e data                                                                                               RUP ()

………………………..                                                                                                  ………….….…………………………..

Luogo e data                                                                                                           Datore di lavoro

(con disponibilità giuridica dei   luoghi – DT DI COMPETENZA)

………………………..	………….….…………………………..

Per accettazione condivisione

Luogo e data                                                                                               Appaltatore (Datore di lavoro)

………………………..	                                …………………………………………

Per accettazione condivisione

Luogo e data                                                                                          Subappaltatore (Datore di lavoro)

………………………..	                               …………………………………………

e secondo quanto indicato dalle sotto elencate fonti normative e linee guida:

- Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007;

- Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3/2008;

- Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 13/2004 - Chiarimenti in merito ai lavori di manutenzione ed ai contratti aperti;

- “L’elaborazione del DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze” – INAIL - Edizione 2013.

- Codice Appalti vigente;

- Procedura Aspi: “Procedura gestionale di Gruppo. Adempimenti connessi ai contratti d’appalto o d’opera (art. 26 del d. lgs. 81/2008 e s.m.i.)” del 21 marzo 2022

Che non può accettare il PSC e redigere il proprio POS in quanto non svolge lavori edili.

Il CSE designato per il cantiere ove si svolgeranno le attività